|  | CONTROLE DE VERSÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSÃO | DATA | REVISÃO | AUTORES |
| 1.0 | 30/07 | ELABORAÇÃO INICIAL | ANNELIZE, HENRIQUE, MURILO E PEDRO |
| 1.1 | 04/08 | PLANEJAMENTO | ANNELIZE, HENRIQUE, MURILO E PEDRO |
| 1.2 | 06/08 | REVISÃO FINAL | ANNELIZE, HENRIQUE, MURILO E PEDRO |

Objetivos

O objetivo principal da criação desse site é facilitar, melhorar o atendimento e a comunicação do cliente com o proprietário. Trazendo melhores experiências para o usuário, além de, ser um site altamente atrativo alcançando maior nível de pessoas através da tecnologia alinhada com as novidades e tendências do mercado.

Descrição do projeto

Este projeto tem como objetivo principal, aplicar melhorias e experiências satisfatórias para o usuário, interface interativa e de fácil usabilidade, foca em áreas de interação e atendimento com o cliente, levando em consideração o feedback de experiência de cada um, buscando aplicar novidades, rápido atendimento e design moderno.

Escopo do trabalho

# Tabela 1 – Requisitos Funcionais

| REQUISITOS FUNCIONAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | CLASSIFICAÇÃO |
| RF_01 | O SISTEMA DEVE TER UMA PÁGINA HOME COM INFORMAÇÕES DA EMPRESA E COM LINKS NAVEGÁVEIS PARA OUTRAS PÁGINAS. | ESSENCIAL |
| RF_02 | O SISTEMA DEVE TER UMA PÁGINA DE SERVIÇOS PARA LISTAR TODOS OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA E COM LINK DE NAVEGAÇÃO PARA OUTRAS PÁGINAS. | ESSENCIAL |
| RF_03 | O SISTEMA DEVE TER UMA PÁGINA DE GALERIA COM FOTOS DA EMPRESA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS, LINKS PARA AS OUTRAS PÁGINAS E UM BOTÃO DE RETORNO PARA HOME. | ESSENCIAL |
| RF_04 | O SISTEMA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA, UM FORMULÁRIO DE DÚVIDAS, AVALIAÇÕES OU SUGESTÕES E UM BOTÃO DE ENVIO. | ESSENCIAL |
| RF_05 | O SISTEMA DEVE TER UM ESPAÇO DEDICADO PARA RECEBER A AVALIAÇÃO DO USUÁRIO. | IMPORTANTE |
| RF_06 | O SISTEMA DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO CRIE UMA CONTA E FAÇA LOGIN QUANDO QUISER. | ESSENCIAL |
| RF_07 | O SISTEMA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS QUE PRESTAMOS. | IMPORTANTE |

Fonte: Os autores

# Tabela 2 – Requisitos Não – Funcionais

| REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | CLASSIFICAÇÃO |
| RNF_01 | O SISTEMA DEVE SER RÁPIDO COM O TEMPO DE RESPOSTA A INTERAÇÕES COM O USUÁRIO. | IMPORTANTE |
| RNF_02 | O SISTEMA DEVE CONTER UMA INTERFACE FACILMENTE INTERATIVA PARA O USUÁRIO ENCONTRAR COM FACILIDADE O QUE BUSCA. | DESEJÁVEL |
| RNF_03 | O SISTEMA DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS NAVEGADORES. | IMPORTANTE |
| RNF_04 | O SISTEMA DEVE ESTAR DISPONÍVEL A TODO O TEMPO SEM INTERRUPÇÕES. | IMPORANTE |
| RNF_05 | O SISTEMA DEVE SER DE FÁCIL ATUALIZAÇÃO PERMITINDO CRIAR NOVAS FUNCIONALIDADES. | DESEJÁVEL |
| RNF_06 | O SISTEMA DEVERÁ TER UMA PÁGINA DE LOGIN PARA OS USUÁRIOS FAZEREM O CADASTRO. | DESEJÁVEL |
| RNF_07 | O SISTEMA DEVE TER UMA PÁGINA PARA O CARRINHO, PARA O USUÁRIO ADICIONAR OU EXCLUIR O QUE FOR SELECIONADO. | DESEJÁVEL |
| RNF_08 | O SISTEMA DEVE PROTEGER AS INFORMAÇÕES DE LOGIN DOS USUÁRIOS PARA MANTER A SEGURANÇA DO MESMO. | IMPORTANTE |

Fonte: Os autores

- Análise e planejamento

- Análise das necessidades do cliente.

- Planejamento do conteúdo das páginas, considerando os interesses do público-alvo.

- Identificação das funcionalidades e requisitos a serem utilizados.

- Desenvolvimento

- Desenvolvimento da criação visual do site, design e experiência do usuário.

- Otimização e desempenho, garantindo processamento rápido de respostas do site.

- Criação do site facilmente interativo, com objetivo de compras e entregas de produtos de Pet shop.

- Integração

- Integrar o projeto com outras plataformas e serviços.

- Teste

- Testes de usabilidade.

- Correção de bugs e ajustes.

- Testes de integração, para verificar como os diferentes componentes funcionam em conjunto.

- Lançamento

- Preparação do projeto para o mercado.

- Planejamento e execução das estratégias de marketing.

- Monitoramento pós-lançamento para garantir a estabilidade e coletar feedback dos usuários.

- Riscos internos

| RISCOS INTERNOS | PROBABILIDADE | IMPACTO |
| --- | --- | --- |
| O ESCOPO MAL DEFINIDO. | BAIXA | ALTO |
| MÁ DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO. | MÉDIA | MÉDIO |
| MÁ COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE. | BAIXA | CRÍTICO |
| SENHAS FRACAS. | MÉDIA | CRÍTICO |
| CÓDIGO VULNERÁVEL. | BAIXA | ALTO |
| FALTA DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES. | BAIXA | CRÍTICO |
| VAZAMENTO DE DADOS. | BAIXA | MÉDIO |
| DESIGN CONFUSO PARA O USUÁRIO. | MÉDIA | BAIXO |
| CONTEÚDO DE BAIXA QUALIDADE. | ALTA | ALTO |

# Fonte: Os autores

- Riscos externos

| RISCOS EXTERNOS | PROBABILIDADE | IMPACTO |
| --- | --- | --- |
| NAVEGADOR APRESENTAR FALHAS | ALTA | CRÍTICO |
| CONCORRÊNCIA COM OUTROS PET SHOPS. | MÉDIA | BAIXO |
| DOENÇAS. | MÉDIA | MÉDIA |
| CRISES. | ALTA | MÉDIA |
| FENÔMENOS NATURAIS IMPEDINDO A ENTREGA DO PRODUTO | BAIXA | BAIXO |
| DESCOMPROMETIMENTO COM O PROJETO. | BAIXA | ALTO |
| ALTERAÇÕES NA LGPD. | BAIXA | MÉDIO |
| PROBLEMAS COM FALTA DE RECURSOS DO FINANCIADOR DO PROJETO. | BAIXA | CRÍTICO |

# Fonte: Os autores

Cronograma

|  | ATIVIDADES: | DATA INÍCIO: | PLANEJAMENTO (DIAS): | DATA CONCLUSÃO: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT-01 | Levantamento de Requisitos | 28/07/2025 | 16 | 31/07/2025 |
|  | Escopo | 28/07/2025 | 16 | 03/08/2025 |
|  | Introdução da Documentação | 28/07/2025 | 16 | 13/08/2025 |
| SPRINT-02 | Prototipação alta fidelidade | 18/08/2025 | 7 | 25/08/2025 |
|  | Metodologia da Documentação | 26/08/2025 | 14 | 09/09/2025 |
|  | Programação FRONT-END | 26/08/2025 | 22 | 17/09/2025 |
|  | Programação BACK-END | 26/08/2025 | 22 | 17/09/2025 |
| SPRINT-03 | Estruturação banco de dados | 17/09/2025 | 35 | 22/10/2025 |
|  | Desenvolvimento da metodologia | 17/09/2025 | 35 | 22/10/2025 |
| SPRINT-04 | Documentação Final | 22/10/2025 | 40 | 01/12/2025 |
|  | Projeto Final | 22/10/2025 | 40 | 01/12/2025 |

Fonte: Os autores

Gráfico de Gantt

Recursos necessários

- Equipe de desenvolvimento – Desenvolvedores Back-end, desenvolvedores Front-end, desenvolvedores DBA, testadores de software.

- Equipe de design – Designers UX/UI.

- Recursos tecnológicos – Servidores, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de teste.

- Usuários para testes – Grupos de usuários para testes de usabilidade.

StakeHolders (parte interessada, os clientes do projeto)

- Equipe de desenvolvimento.

- Equipe de marketing.

- Equipe de finanças.

- Equipe de vendas.

- Executivos da empresa.